DENTAL

PRECIOS

Plan Estrategico de Monetizacion

De comparador de precios a marketplace dental

Marzo 2026  |  Confidencial

Preparado por Dr. Pablo Atria

RESUMEN EJECUTIVO

La Oportunidad

DentalPrecios.cl es hoy el unico comparador de precios de productos dentales en Chile. Con mas de 7.800 productos de 15 proveedores indexados, la plataforma ya ofrece un servicio que ningun otro actor del mercado proporciona. Pero comparar precios es solo el primer paso.

La evolucion natural es pasar de comparador a marketplace: permitir que los dentistas compren desde multiples proveedores en un solo carrito, con una sola transaccion, desde una sola plataforma. Este documento presenta la hoja de ruta para esa transformacion, fase por fase, con los recursos y plazos necesarios para cada etapa.

El modelo se inspira en plataformas como Order.co (valorada en US$300M, con US$29M en ingresos anuales), adaptado a la escala y dinamica del mercado dental chileno. La diferencia clave: DentalPrecios ya tiene los datos de catalogo que Order.co tardo anos en construir.

ESTADO ACTUAL

Donde Estamos Hoy

La plataforma esta operativa y funcional. Los activos existentes son:

| Activo | Estado | Valor Estrategico |
| --- | --- | --- |
| Catalogo de 7.800+ productos | Operativo | Base de datos unica en Chile |
| 15 proveedores indexados | Operativo | Cobertura del ~80% del mercado online |
| Motor de comparacion de precios | Operativo | Diferencial competitivo principal |
| Marca y dominio (dentalprecios.cl) | Registrado | SEO posicionable, nombre descriptivo |
| Pitch deck para inversores | Listo | 14 slides, actualizado |
| Pitch deck para partners | Listo | 11 slides, enfocado en valor para proveedor |
| Emails de outreach | Listo | 24 emails (implantes + estetica) |
| Dashboard de vendor analytics | Prototipo | Herramienta de conversion a pago |
| Reporte mensual para vendors | Template | Prueba de valor para proveedores |

Lo que falta: trafico organico (SEO), primeros vendors pagando, y la infraestructura para evolucionar de comparador a marketplace.

HOJA DE RUTA

De Comparador a Marketplace Dental

La transformacion se estructura en tres fases progresivas. Cada fase genera ingresos independientemente y construye la base para la siguiente. No es necesario completar todas las fases para tener un negocio rentable.

Fase A: Comparador + Monetizacion (Ahora - Mes 3)

Modelo: El usuario busca, compara y es redirigido a la tienda del proveedor. DentalPrecios monetiza via suscripciones de proveedores y contenido SEO.

Acciones Clave

- SEO y contenido: Publicar 10-15 articulos optimizados para busquedas de alta intencion (precio composite Chile, Filtek vs Tetric, etc.). Meta: 2.000-3.000 visitas/mes en 60 dias.

- Google Analytics + Search Console: Configurar tracking completo. Sin datos, no hay argumentos de venta para proveedores.

- Activacion de vendors existentes: Llamar (no email) a cada proveedor. Enviar reportes mensuales gratuitos con datos de visualizaciones y clicks durante 2 meses.

- Lanzar tiers de pago: Basico (gratis), Destacado ($50.000-$100.000 CLP/mes), Sponsor ($200.000-$300.000 CLP/mes).

- Outreach a implantes y estetica: Enviar los 24 emails de outreach una vez se tengan datos de trafico iniciales.

Ingresos Fase A

| Fuente | Precio | Meta Mes 3 | Ingreso Mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendors Destacados | $75.000 CLP/mes | 3-5 vendors | $225.000-$375.000 CLP |
| Vendors Sponsor | $250.000 CLP/mes | 1-2 vendors | $250.000-$500.000 CLP |
| Implantes / Estetica | $150.000 CLP/mes | 1-2 marcas | $150.000-$300.000 CLP |

Ingreso mensual estimado Fase A: $625.000-$1.175.000 CLP (~US$650-$1.200/mes)

Fase B: Orden a Traves de DentalPrecios (Mes 3 - Mes 8)

Modelo: El usuario construye un carrito en DentalPrecios con productos de multiples proveedores y realiza un solo checkout. DentalPrecios enruta cada pedido al vendor correspondiente y cobra comision por venta.

Este es el diferencial clave: en vez de visitar 4 tiendas para armar su pedido mensual, el dentista compra todo en un solo lugar. DentalPrecios se convierte en el punto de entrada unico para las compras de insumos.

Como Funciona

- Busqueda y carrito multi-vendor: El dentista busca productos, ve precios de todos los proveedores, y agrega al carrito. Puede mezclar productos de Techdent, Dentobal, y MayorDent en un solo pedido.

- Checkout unificado: Un solo proceso de compra. DentalPrecios separa el pedido internamente por proveedor.

- Ruteo de ordenes: Cada sub-pedido se envia al vendor via email automatico, WhatsApp Business API, o integracion directa. El vendor recibe la orden como si viniera de su propia tienda.

- Tracking centralizado: El dentista ve el estado de todos sus pedidos en un solo dashboard, sin importar de cuantos vendors vengan.

- Pago directo al vendor (por ahora): En esta fase, el vendor factura y cobra directamente al dentista. DentalPrecios cobra una comision fija o porcentual al vendor por cada orden rutada.

Desarrollo Tecnico Requerido

| Componente | Complejidad | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Carrito multi-vendor | Media | 3-4 semanas |
| Sistema de checkout unificado | Media | 2-3 semanas |
| Motor de ruteo de ordenes (email/WhatsApp) | Baja-Media | 2 semanas |
| Dashboard de seguimiento para dentistas | Media | 2-3 semanas |
| Panel de ordenes para vendors | Media | 2-3 semanas |
| Notificaciones y confirmaciones | Baja | 1 semana |

Tiempo total estimado: 8-12 semanas con un desarrollador full-stack. Esto es alcanzable sin inversion externa.

Ingresos Fase B

| Fuente | Modelo | Estimacion Mensual |
| --- | --- | --- |
| Comision por orden rutada | 3-5% del GMV o fee fijo por orden | $800.000-$2.000.000 CLP |
| Suscripciones Fase A (continuan) | Destacado + Sponsor | $625.000-$1.175.000 CLP |
| Premium para dentistas (opcional) | Envio gratis, descuentos, alertas | $200.000-$500.000 CLP |

Ingreso mensual estimado Fase B: $1.625.000-$3.675.000 CLP (~US$1.700-$3.800/mes)

Pitch a Vendors para Fase B

La conversacion con vendors es directa porque ya tienen datos de Fase A:

- "El mes pasado le enviamos 847 clicks a su tienda. Ahora podemos enviarle directamente las ordenes. Usted solo despacha."

- "Sus productos ya estan comparados. Los dentistas ya los ven. Lo unico que falta es que puedan comprarlos sin salir de nuestra plataforma."

- "Nuestra comision es menor que su costo de adquisicion actual por cliente."

Fase C: Marketplace con Checkout Consolidado (Mes 8 - Mes 18)

Modelo: El dentista paga a DentalPrecios. DentalPrecios paga a los vendors. Una sola factura, un solo pago, multiples proveedores. El carrito unificado se convierte en una experiencia de compra completa.

Que Cambia vs Fase B

| Dimension | Fase B | Fase C |
| --- | --- | --- |
| Pago | Dentista paga al vendor | Dentista paga a DentalPrecios |
| Facturacion | Cada vendor factura | DentalPrecios emite 1 factura |
| Flujo de dinero | DentalPrecios no toca el dinero | DentalPrecios recauda y distribuye |
| Comision | Fee al vendor por orden rutada | Margen sobre el precio de venta |
| Recompra | Manual | Boton: Repetir pedido del mes anterior |
| Reportes | Basicos | Gasto mensual, categorias, tendencias |

Requisitos Adicionales

- Procesamiento de pagos: Integracion con Transbank, Mercado Pago, o Flow.cl para recibir pagos de clinicas.

- Facturacion electronica: Integracion con SII (Servicio de Impuestos Internos) para emitir facturas electronicas. Existen APIs como Bsale, Nubox, o HaulmerSign que simplifican esto.

- Estructura legal: SpA operando como intermediario comercial. Requiere revision legal para cumplir con normativa de marketplace en Chile.

- Capital de trabajo: Se necesita liquidez para pagar vendors antes de cobrar a clinicas, o negociar plazos de pago con vendors (30-60 dias).

- Funcion de recompra: "Repetir mi pedido del mes pasado" es el feature que genera la mayor retencion. Un dentista que configura su pedido recurrente no se va.

Ingresos Fase C

| Fuente | Modelo | Estimacion Mensual |
| --- | --- | --- |
| Margen sobre GMV | 8-12% sobre ventas procesadas | $2.500.000-$6.000.000 CLP |
| Suscripcion premium dentistas | Envio gratis, descuentos, reportes | $500.000-$1.000.000 CLP |
| Suscripciones vendor (Fase A) | Destacado + Sponsor | $800.000-$1.500.000 CLP |
| Data e inteligencia | Reportes de mercado para marcas | $300.000-$600.000 CLP |

Ingreso mensual estimado Fase C: $4.100.000-$9.100.000 CLP (~US$4.300-$9.500/mes)

VENTAJA COMPETITIVA

Por Que Es Dificil de Replicar

El modelo tiene tres capas de defensa que se refuerzan mutuamente:

1. Datos de catalogo (ya construido)

Indexar 7.800+ productos de 15 proveedores requirio meses de scraping, normalizacion y matching de SKUs. Un competidor tendria que replicar este trabajo desde cero. Y cada dia que pasa, DentalPrecios acumula mas datos historicos de precios que nadie mas tiene.

2. Efecto de red bilateral

Mas dentistas usando la plataforma atrae mas vendors. Mas vendors con mejores precios atrae mas dentistas. Una vez que la red alcanza masa critica, el costo de cambio es alto para ambos lados.

3. Habito de recompra

Un dentista que configura su "pedido del mes" en DentalPrecios y presiona "repetir" cada 30 dias es un usuario cautivo. La friccion de volver a armar ese pedido en otro lugar es enorme. Esto es lo que hace que Amazon sea dificil de abandonar: no es el precio, es la comodidad.

METRICAS CLAVE

Que Medir en Cada Fase

| Metrica | Fase A | Fase B | Fase C |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitas unicas/mes | 2.000-3.000 | 5.000-10.000 | 15.000-30.000 |
| Dentistas registrados | N/A | 50-200 | 500-1.000 |
| Vendors pagando | 3-5 | 8-12 | 12-15+ |
| Ordenes/mes via plataforma | N/A | 50-150 | 300-800 |
| GMV mensual | N/A | $5M-$15M CLP | $25M-$60M CLP |
| Ingreso mensual | $625K-$1.2M | $1.6M-$3.7M | $4.1M-$9.1M |
| Take rate | Suscripcion | 3-5% | 8-12% |
| Tasa de recompra | N/A | N/A | 60-70% objetivo |

CRONOGRAMA

Linea de Tiempo Detallada

| Periodo | Fase | Hitos Clave |
| --- | --- | --- |
| Semana 1-2 | A | Google Analytics + Search Console operativos. Primeros 3 articulos SEO publicados. |
| Semana 3-4 | A | 5 articulos SEO publicados. Primeras llamadas a vendors con datos de visualizaciones. |
| Semana 5-8 | A | Reportes mensuales enviados a todos los vendors. Primeros vendors en tier Destacado. |
| Mes 3 | A | Meta de 2.000-3.000 visitas/mes. 3-5 vendors pagando. Outreach a implantes y estetica. |
| Mes 3-5 | B | Desarrollo del carrito multi-vendor y sistema de checkout unificado. |
| Mes 5-6 | B | Beta del marketplace con 3-5 vendors integrados. Primeras ordenes rutadas. |
| Mes 6-8 | B | Todos los vendors activos en el sistema de ordenes. Optimizacion de UX de compra. |
| Mes 8-10 | C | Integracion de pasarela de pago (Transbank/Flow). Facturacion electronica con SII. |
| Mes 10-14 | C | Checkout consolidado operativo. Funcion de recompra mensual lanzada. |
| Mes 14-18 | C | Marketplace maduro. Dashboard de gasto para clinicas. Data para marcas. |

RIESGOS

Riesgos y Mitigacion

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendors rechazan integracion | Media | Alto | Demostrar ROI con datos de Fase A. Empezar con vendors mas receptivos. |
| Trafico SEO crece lento | Media | Medio | Complementar con WhatsApp marketing, dental Facebook groups, y partnerships con KOLs. |
| Competidor replica el modelo | Baja | Alto | Ventaja de datos acumulados + relaciones con vendors. El primero en escalar gana. |
| Complejidad de facturacion SII | Media | Medio | Usar APIs existentes (Bsale, Nubox). No construir desde cero. |
| Capital de trabajo insuficiente | Media | Alto | Negociar plazos con vendors (pago a 30 dias). Cobrar a clinicas por adelantado. |

PROXIMOS PASOS

Que Hacer Manana

Las tres acciones mas importantes para ejecutar esta semana:

1. Verificar que Google Analytics esta trackeando correctamente

Sin datos de trafico, no hay argumento de venta para ningun vendor. Confirmar que GA4 y Search Console estan activos y recibiendo datos.

2. Publicar los primeros 3 articulos SEO

Los articulos ya estan redactados. Publicar en el blog de DentalPrecios y compartir en grupos dentales de WhatsApp y Facebook. Estos articulos comienzan a generar trafico organico en 4-6 semanas.

3. Enviar un WhatsApp a los 5 vendors mas activos

Incluir un screenshot de sus visualizaciones de productos en la plataforma. No pedir dinero todavia. Solo mostrar valor. La reaccion a este mensaje determinara que tan caliente esta la oportunidad de monetizacion.

DentalPrecios.cl — El futuro de las compras dentales en Chile